Studie

| Status | In Arbeit |
| --- | --- |
| Projektname | TD-Shooter |
| Projektleiter | <Projektleiter> |
| Auftraggeber | Michal Durik |
| Autoren | Stefanie Gerber |
| Verteiler | St.G, Ch.G, B.P, S.S, M.D |

Änderungskontrolle, Prüfung, Genehmigung

| Version | Datum | Beschreibung, Bemerkung | Name oder Rolle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 03.03.226 | Erst Entwurf | Stefanie Gerber |

Definitionen und Abkürzungen

| Begriff / Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |
| St.G | Stefanie Gerber |
| Ch.G | Christophe Grädel |
| B.P | Benjamin Phengrasamy |
| S.S | Sujanthan Suntheralingam |
| M.D | Michal Durik (Auftraggeber/ Dozent) |

Referenzen

| Referenz | Titel, Quelle |
| --- | --- |
| GitHub | Repo: https://github.com/seanat0r/306_top_down_shooter |
| Hermes | https://www.hermes.admin.ch/en/ |
| MS Teams | Link M306 SharePoint |

Inhaltsverzeichnis

1	Situationsanalyse	3

1.1	Ausgangslage	3

1.2	Stärken	3

1.3	Schwächen	4

2	Ziele	4

2.1	Rahmenbedingungen	5

2.2	Abgrenzung	6

3	Liste der Stakeholder	7

4	Projektstrukturplan	8

5	Risikoanalyse	9

5.1	Risikograph	11

6	Zeitplanung mit Meilensteinen	12

7	Anforderungen	12

8	Beschreibung Spiel	14

9	Testkonzept	15

9.1	Testarten	15

9.2	Testrahmen	15

9.2.1	Testvoraussetzungen	15

9.2.2	Fehlerklassen	15

9.3	Testfallbeschreibungen	15

10	Arbeitsjournal	16

10.1	Initialisierung: Dienstag, 03.03.2026	16

10.2	Konzept: Dienstag, 10.03.2026	17

10.3	Realisierung: Dienstag, 17.03.2026	18

11	Projektfreigabe	19

Abbildungsverzeichnis

# Situationsanalyse

Im Rahmen des Moduls 306A „IT Projekt realisieren“ sollen die Lernenden in Teams ein vollständiges, aber bewusst klein gehaltenes IT-Projekt nach der Methode HERMES 5 durchführen. Die Klasse übernimmt dabei die Rolle fiktiver Start-ups im Bereich Spieleentwicklung und entwickelt innerhalb von sechs Kurstagen ein lauffähiges Spielprodukt inklusive Projektdokumentation. Der Dozent tritt als Auftraggeber auf, definiert die Rahmenbedingungen und bewertet sowohl das Spiel als auch die Einhaltung der HERMES-Vorgaben über mehrere Meilensteine hinweg. Unser Team hat sich entschieden, ein Top-Down-Shooter-Spiel als ausführbare Python-Anwendung (EXE) zu realisieren und alle geforderten HERMES-Ergebnisse im GitHub-Repository zu führen. Die vorliegende Projektstudie analysiert die Ausgangslage, zeigt Ziele und Varianten auf und dient als Entscheidungsgrundlage für die Freigabe des Projekts.

## Ausgangslage

Wir sind ein vierköpfiges Team im Modul 306A und stehen vor der Aufgabe, in einem begrenzten Zeitraum ein funktionsfähiges, prüfbares Spiel zu konzipieren, umzusetzen und einzuführen. Das Projekt wird als Kleinprojekt nach HERMES 5 mit den Phasen Initialisierung, Konzept, Realisierung und Einführung durchgeführt, wobei alle relevanten Ergebnisse im GitHub-Repository strukturiert abgelegt werden müssen. Der Dozent bewertet den Projekterfolg anhand der HERMES-Konformität, der Qualität des Produkts und der Professionalität der Zusammenarbeit, sodass neben der technischen Umsetzung auch Planung, Steuerung und Dokumentation im Fokus stehen. Für die Initialisierung wurde bereits ein Projektinitialisierungsantrag (PIA) erstellt, der Projektname, Team, Rollen, grobe Ziele, Aufwandsschätzung und Risiken für die Phase Initialisierung festhält. Aufbauend auf diesen Grundlagen präzisiert die Projektstudie nun Anforderungen, Lösungsvarianten, Planung und Empfehlung für das Gesamtprojekt TD-Shooter

## Stärken

In der heutigen Situation profitieren wir von einem klar strukturierten Ausbildungsrahmen im Modul 306A mit definierten HERMES-Phasen, Meilensteinen und Bewertungskriterien, was uns Orientierung und Planungssicherheit gibt. Das Projektteam besteht aus vier motivierten Mitgliedern mit unterschiedlichen Stärken in Bereichen wie Programmierung, Analyse, Qualitätssicherung und Zusammenarbeit, wodurch Aufgaben gezielt verteilt und Kompetenzen optimal genutzt werden können. Zudem stehen uns etablierte technische Ressourcen wie ein gemeinsames GitHub-Repository, eine einheitliche Python-Entwicklungsumgebung sowie digitale Kommunikationskanäle zur Verfügung, die eine transparente Versionierung, Nachvollziehbarkeit und effiziente Zusammenarbeit ermöglichen. Diese vorhandenen Stärken: klarer methodischer Rahmen, eingespieltes Team und funktionierende Tool-Landschaft, sollen im Projekt unbedingt erhalten und bewusst weiter genutzt werden, damit sie durch neue Lösungsansätze oder Veränderungen nicht verloren gehen.

## Schwächen

S1: Begrenzte Projektdauer und hoher Zeitdruck
Die zur Verfügung stehenden sechs Kurstage sind sehr knapp bemessen, um ein vollständiges Spiel mit allen HERMES-Ergebnissen zu planen, umzusetzen, zu testen und einzuführen. Das Projekt muss daher helfen, Prioritäten konsequent zu setzen und ein realistisches MVP zu definieren, damit Ziele innerhalb des Zeitrahmens erreichbar bleiben.

S2: Geringe Erfahrung mit Game-Development und EXE-Build

Das Team hat im Vergleich zu klassischen Schulprojekten wenig praktische Erfahrung mit Spielelogik, Game-Design und der Erstellung von ausführbaren Python‑Anwendungen. Durch das Projekt sollen strukturierte Konzepte, frühe technische Tests und klare Architekturentscheidungen sicherstellen, dass technische Hürden früh erkannt und beherrschbar werden

S3: Koordination im Homeoffice und verteilte Arbeitsplätze
Die Zusammenarbeit findet überwiegend im Homeoffice statt, was Absprachen, spontane Abstimmungen und gemeinsame Tests erschwert. Das Projekt soll mit klar definierten Kommunikationskanälen, Meeting-Rhythmen und GitHub-Workflows (Issues, PRs, Reviews) die Teamkoordination verbessern und Transparenz erhöhen.

S4: Risiko unklarer Ziele und Scope
Ohne saubere Abstimmung besteht die Gefahr, dass der Umfang des Spiels zu gross wird oder sich während des Projekts unkontrolliert verändert. Mit der Projektstudie und den HERMES-Dokumenten sollen Ziele, Scope und Änderungen sauber dokumentiert und gesteuert werden, um Überlastung und Missverständnisse zu vermeiden.

# Ziele

Z1: Spielbares MVP des TD-Shooters innerhalb von sechs Kurstagen liefern
Es wird ein lauffähiges, klar abgegrenztes Minimal-Viable-Product (ein Level, Basis-Steuerung, Punkte/Feedback) des Top-Down-Shooters entwickelt und veröffentlicht. Dieses Ziel entschärft insbesondere die Schwäche S1 (Zeitdruck) und S4 (unklarer Scope), weil der Umfang bewusst klein gehalten und schriftlich fixiert wird.

Z2: Strukturierte Projektplanung und Steuerung nach HERMES 5
Das Projekt wird konsequent entlang der HERMES-Phasen Initialisierung, Konzept, Realisierung und Einführung mit den geforderten Dokumenten und Meilensteinen geplant und gesteuert. Damit werden die Schwächen S1 (Zeitdruck) und S3 (Koordination im Homeoffice) adressiert, da Aufgaben, Termine, Rollen und Kommunikation klar geregelt sind.

Z3: Aufbau von Praxiswissen in Game-Development und Python-EXE
Das Team sammelt konkrete Erfahrungen in Game-Design, Spielelogik und im Erstellen einer ausführbaren Python-Anwendung inklusive einfacher Build-/Release-Steps. Dieses Ziel zielt direkt auf die Schwäche S2 (geringe Game-Dev-Erfahrung), indem bewusst technische Lernziele und frühe Prototypen eingeplant werden.

Z4: Hohe Nachvollziehbarkeit und Qualität durch GitHub-Nutzung
Alle Artefakte (Code, Dokumente, Tests, Protokolle) werden versioniert im GitHub-Repository geführt, mit Issues, Branches, Pull-Requests und mindestens einem Review pro Merge. So werden die Schwächen S2 und S3 reduziert, weil Zusammenarbeit, Qualitätssicherung und Transparenz im verteilten Setting verbessert werden.

## Rahmenbedingungen

Administrativ
Das Projekt findet im Rahmen des Moduls 306A „IT Projekt realisieren“ als praktische Prüfung statt und wird vom Dozenten als Auftraggeber bewertet; alle Nachweise müssen im GitHub-Repository abgelegt werden. Die Bewertung orientiert sich an HERMES-Konformität, Produktqualität und Professionalität der Zusammenarbeit.

Organisatorisch
Das Projektteam besteht aus vier Personen (Stefanie, Christophe, Benjamin, Sujanthan) mit definierten Rollen nach HERMES (PL, BA, DEV, QA), wobei Doppelfunktionen möglich sind. Die Zusammenarbeit erfolgt hauptsächlich im Unterricht und im Homeoffice über vereinbarte Online-Kanäle (z.B. Teams/Discord/E-Mail) sowie das gemeinsame GitHub-Repository.

Zeitlich
Die Gesamtdauer beträgt sechs Kurstage, aufgeteilt auf die Phasen Initialisierung (Tag 1), Konzept (Tag 2), Realisierung (Tag 3 - 4) und Einführung (Tag 5 - 6) mit den Meilensteinen M1 - M4. Die Initialisierung findet am 03.03.2026 in einem klar begrenzten Unterrichtsblock (ca. 18:00 - 21:15) statt; die weiteren Phasen folgen gemäss Kursplanung

Methodisch/technisch
Das Projekt wird als HERMES-Kleinprojekt mit den Phasen Initialisierung, Konzept, Realisierung und Einführung durchgeführt, alle geforderten HERMES-Ergebnisse (PIA, PMP, GDD, Testdokus etc.) werden im Ordner /docs geführt. Technische Basis sind eine Python-Entwicklungsumgebung auf den privaten Arbeitsplätzen, das gemeinsame GitHub-Repository mit klarer Struktur (Code-Ordner, Dokumente, Issues, Branches) sowie als Zielprodukt eine ausführbare Python-Anwendung (EXE) des TD-Shooters.

## Abgrenzung

A1: Funktionsumfang des Spiels
Das Projekt beschränkt sich auf ein einfaches Singleplayer-Top-Down-Shooter-Spiel mit einem klar definierten MVP (z.B. ein Level, einfache Gegner, grundlegende Steuerung, Punktesystem). Nicht umgesetzt werden komplexe Features wie Multiplayer, Online-Highscore, umfangreiche Level-Systeme, Story-Modus oder persistente Speicherstände.

A2: Technische Plattform und Performance
Zielplattform ist eine lokale ausführbare Python-Anwendung (EXE); Portierungen auf mobile Geräte, Web-Browser oder andere Betriebssysteme ausserhalb des Kurs-Setups sind nicht Bestandteil des Projekts. Leistungsoptimierungen für sehr schwache Hardware oder Spezialeffekte (aufwändige 3D-Grafik, Shader, Sound-Engine mit vielen Effekten) werden nur rudimentär oder gar nicht behandelt.

A3: Umfang der Projektorganisation
Das Projekt bildet ein HERMES-Kleinprojekt im schulischen Kontext ab; Themen wie Beschaffung, Budgetverwaltung mit realen Kosten, vertragliche Aspekte oder langjährige Wartung und Betrieb sind explizit ausgeschlossen. Auch die Weiterentwicklung nach dem Kurs (z.B. neue Versionen, Community-Support) ist nicht Teil dieses Projekts, sondern könnte allenfalls als separates Folgeprojekt betrachtet werden.

A4: Inhaltliche und rechtliche Aspekte
Es werden ausschliesslich selbst erstellte oder frei nutzbare Grafiken/Sounds in einfachem Stil verwendet; professionelle Grafik-/Sound-Produktion ist nicht Ziel des Projekts. Eine vertiefte rechtliche Analyse (Lizenzen, Datenschutz, Monetarisierung) erfolgt nur soweit nötig für den Schulkontext und wird darüber hinaus nicht abgedeckt.

# Liste der Stakeholder

| Kürzel | Stakeholder / Gruppe | Rolle / Kategorie | Interesse am Projekt |
| --- | --- | --- | --- |
| ST1 | Dozent / Auftraggeber (Michal Durik) | Auftraggeber, Bewertung, „Geschäftsleitung“ Schule | Erfolgreicher Projektverlauf, HERMES-Konformität, prüfbares Spiel. |
| ST2 | Projektteam (Stefanie, Christophe, Benjamin, Sujanthan) | Projektorganisation / Umsetzungsteam | Bestehensrelevante Leistung, Lernen von PM und Game-Dev, gute Zusammenarbeit. |
| ST3 | Mitschüler:innen / Klasse | Indirekt Betroffene, potenzielle Test-User | Vergleichbare Projekterfahrung, Austausch, evtl. Spiel testen. |
| ST4 | Schule / Bildungsgang (z.B. ICT-Ausbildung) | Stammorganisation / Träger | Nachweis, dass Modulziele (Projektarbeit, HERMES, GitHub) erreicht werden. |
| ST5 | Fiktive End-User (Spieler des TD-Shooters) | Kunden / Nutzer | Einfach spielbares, verständliches und stabiles Game. |
| ST6 | System-/Infrastrukturverantwortliche Schule | IT-Umgebung / Infrastruktur | Sicherstellung, dass verwendete Tools (GitHub, Python) im Schulkontext funktionieren |

Informiert werden müssen mindestens der Dozent als Auftraggeber (laufend über Meilensteine und Repo-Zugriff) sowie das Projektteam intern über Stand, Aufgaben und Entscheidungen. Weitere Stakeholder wie Mitschüler:innen oder die Schule werden hauptsächlich über Präsentationen, Reviews und das öffentlich einsehbare GitHub-Repository einbezogen.

# Projektstrukturplan

Phasenübergreifende Hauptstruktur (HERMES-basiert):

- Initialisierung

- AP1.1 Team bilden, Rollen definieren - PL, gesamtes Team.

- AP1.2 Spielidee wählen, MVP und Scope grob definieren - PL, BA.

- AP1.3 Stakeholder- und Risikoanalyse erstellen - BA, PL.

- AP1.4 GitHub-Repo und Grundstruktur (/src, /docs) einrichten - DEV.

- AP1.5 PIA erstellen und Meilenstein M1 vorbereiten - PL, BA

- Konzept

- AP2.1 Anforderungen (funktional/nicht-funktional) definieren - BA, QA.

- AP2.2 Game-Design / Lösungskonzept (Spiellogik, UI-Skizzen, Architektur) - DEV, BA.

- AP2.3 Projektmanagementplan (Termine, Ressourcen, Qualität) - PL.

- AP2.4 Teststrategie und grobe Testfälle definieren - QA.

- AP2.5 Meilenstein M2 vorbereiten (Präsentation Konzept) - PL, gesamtes Team

- Realisierung

- AP3.1 Basis-Spielgerüst implementieren (Player, Steuerung, Loop) - DEV.

- AP3.2 Gegner, Kollision, Punktesystem implementieren - DEV.

- AP3.3 Issues, Branches, PR-Reviews im GitHub führen - PL, DEV, QA.

- AP3.4 Tests durchführen und dokumentieren (Unit-/Gameplay-Tests) - QA, DEV.

- AP3.5 Benutzerhandbuch Entwurf erstellen - BA, QA.

- AP3.6 Statusbericht und Vorbereitung M3 - PL

- Einführung

- AP4.1 Abnahmetests gegen Anforderungen durchführen und protokollieren - QA, BA.

- AP4.2 EXE-Build/Release vorbereiten (Paket, Startanleitung) - DEV.

- AP4.3 Abschlussdokumentation (Schlussbericht, Lessons Learned) - PL, gesamtes Team.

- AP4.4 Abschlusspräsentation vorbereiten und durchführen - gesamtes Team.

- AP4.5 Repository abschliessen/archivieren (Tags, Releases, Aufräumen) - PL, DEV.

# Risikoanalyse

| Risikobeschreibung | Auswirkung | Auswirkung |  |  |  | Nach Massnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W | R | Risiko | Handlungsweise (Massnahme) | W | S | Risiko | Handlungsweise |
| R1: Zeit reicht für Initialisierung / Projektphasen nicht aus | PIA, Konzepte oder Implementierung sind unvollständig, Meilensteine können nicht erreicht werden, Gefahr von Punkteabzug bis hin zum Nichtbestehen | W4 | S3 | hoch | Klare Agenda und Timeboxing je Sitzung, Priorisierung auf MVP, offene Punkte als To-dos dokumentieren, frühzeitige Abstimmung mit Auftraggeber bei Verzögerungen. | W3 | S2 | mittel | Laufende Kontrolle des Terminplans, bei Bedarf Scope weiter reduzieren |
| R2: Unklare Ziele / Scope des Spiels | Überladener Funktionsumfang, Team verzettelt sich, Anforderungen werden nicht erfüllt, Qualität leidet, deutlicher Notenabzug möglich | W4 | S3 | hoch | MVP schriftlich definieren (1 Level, Basis-Features), Ziele und Nicht-Ziele im Projektstudien-Dokument festhalten, PL entscheidet bei Unklarheiten, Änderungen nur via Change-Request | W2 | S2 | gering - mittel | Regelmässige Scope-Reviews, neue Ideen in Backlog für spätere Versionen verschieben |
| R3: Technische Hürden mit Python / EXE-Build / GitHub | Verzögerter Start in Konzept/Realisierung, Build schlägt am Ende fehl,Punktabzug bei Produktqualität und Nachvollziehbarkeit | W3 | S2 | mittel | Früh Test-Repo und „Hello-World“-Projekt anlegen, minimalen Build-/Run-Prozess am Anfang prüfen, technische Issues sofort erfassen und priorisieren | W2 | S2 | gering - mittel | Technische Doku pflegen, bei Problemen frühzeitig Unterstützung holen, bewährte Tools/Libs nicht kurzfristig wechseln. |
| R4: Ausfall eines Teammitglieds | Weniger verfügbare Arbeitszeit im Team, Verzögerungen bei Implementierung oder Dokumentation, einzelne Rollen (z.B. QA oder BA) sind nicht mehr abgedeckt, was zu Qualitätsmängeln und Notenabzug führen kann. | W3 | S3 | mittel - hoch | Rollen und Wissen so verteilen, dass jede Schlüsselaufgabe mindestens von zwei Personen verstanden wird (Vertretungsregelung), wichtigen Code und Dokus laufend in GitHub pushen, Tasks klein schneiden und transparent in Issues führen, damit andere kurzfristig übernehmen können. | W2 | S2 | gering - mittel | Bei längerem Ausfall Tasks im PSP und in GitHub neu verteilen, Scope bei Bedarf mit Auftraggeber nach unten anpassen. |
| R5: Kommunikationsprobleme im Homeoffice | Aufgaben werden nicht oder doppelt erledigt, wichtige Informationen zu Scope, Architektur oder Tests gehen verloren, was zu Verzögerungen, Qualitätsmängeln und möglichen Notenabzügen führt. | W4 | S2- S3 | mittel - hoch | Feste Kommunikationskanäle (z.B. Teams/Discord) und Regeln definieren, tägliche kurze Abstimmungen durchführen, Aufgaben ausschliesslich über GitHub-Issues mit Verantwortlichen und Deadlines steuern, wichtige Entscheide in Protokollen im /docs-Ordner festhalten. | W2- W3 | S2 | gering - mittel | Bei erkennbaren Missverständnissen sofortiges Klärungsmeeting einberufen und Verantwortlichkeiten/Tasks aktuell im Board bzw. in Issues nachziehen. |

Schadensausmaß:

S1 = führt zu keiner Abwertung

S2 = geringe Abwertung bis 1.0 Notenpunkte

S3 = hohe Abwertung über 1,0 Notenpunkte

S4 = führt zu Nichtbestehen

Eintrittswahrscheinlichkeit:

W1 = unvorstellbar

W2 = unwahrscheinlich

W3 = eher vorstellbar

W4 = wahrscheinlich

W5 = sehr wahrscheinlich

W6= Eintreffen sehr hoch

# Risikograph

Zur Einstufung der Projektrisiken verwenden wir den dargestellten Risikographen, der die Kombination aus Eintrittswahrscheinlichkeit (W1 - W6) und Schadensausmass (S1 - S4) in eine Ampellogik (grün/gelb/rot) überführt. Jedes Risiko wird zunächst mit W und S bewertet und dann im Risikographen verortet, sodass sich die qualitative Einstufung „tief“ (grün), „mittel“ (gelb) oder „hoch“ (rot) ergibt. Nach Definition der Massnahmen werden W* und S* erneut beurteilt, um das verbliebene Restrisiko transparent zu machen.

# Zeitplanung mit Meilensteinen

| Phase | Start | Ende | Dauer (Tage) | Meilenstein | Beschreibung Meilenstein |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Initialisierung | 03.03.2026 | 03.03.2026 | 1 | M1 | Phasenfreigabe Initialisierung: PIA, Stakeholderliste, Risikoliste vorhanden, Repo eingerichtet, Freigabe durch Auftraggeber. |
| Konzept | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 1 | M2 | Phasenfreigabe Konzept: PMP, GDD/Lösungskonzept, Teststrategie vorhanden, Präsentation beim Auftraggeber, Freigabe für Umsetzung. |
| Realisierung | 17.03.2026 | 24.03.2026 | 2 | M3 | Zwischenabnahme Realisierung: lauffähiger Zwischenstand, Testprotokolle, Statusbericht, offene Risiken/Changes transparent. |
| Einführung | 24.03.2026 | 24.03.2026 | 2 | M4 | Schlussabnahme & Präsentation: Abnahmeprotokoll, EXE-Release, Schlussbericht, Lessons Learned, finale Bewertung |

# Anforderungen

| Nr. | Anforderung | Typ | Abgedeckte Ziele: |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Das Spiel bietet mindestens ein vollständiges Level mit klar definiertem Start, laufendem Spielablauf und Spielende (Win/Lose-Bedingung) | funktional | Z1 |
| A2 | Der Spieler kann die Figur über Tastatur (z.B. WASD + Schiessen) präzise steuern; Steuerung wird im Spiel oder Handbuch erklärt. | funktional | Z1 |
| A3 | Es gibt mindestens einen Gegnertyp, der sich bewegt und den Spieler schädigen kann; Treffer und Lebenspunkte werden visuell angezeigt. | funktional | Z1 |
| A4 | Das Spiel zeigt einen Punktestand bzw. Score an und setzt diesen beim Neustart korrekt zurück | funktional | Z1 |
| A5 | Das Spiel läuft stabil ohne Abstürze in der Zielumgebung des Moduls (Schulrechner / Homeoffice-Setup) und reagiert flüssig. | nicht-funktional | Z1, Z3 |
| A6 | Das Spiel wird als ausführbare Python-Anwendung (EXE) bereitgestellt, inkl. kurzer Startanleitung. | nicht-funktional | Z1, Z3 |
| A7 | Alle Anforderungen und das Game-Design sind im Game Design Document (GDD) dokumentiert und im /docs-Ordner versioniert. | nicht-funktional | Z2, Z4 |
| A8 | Für zentrale Funktionen existieren Testfälle und Testprotokolle; Abnahmetests gegen die Anforderungen werden dokumentiert. | nicht-funktional | Z2, Z4 |
| A9 | Das Projekt wird gemäss HERMES-Phasen mit den geforderten Dokumenten (PIA, PMP, GDD, Statusberichte, Schlussbericht) geführt. | nicht-funktional | Z2 |
| A10 | Das GitHub-Repository erfüllt die Vorgaben (README, /docs, /src, Issues, Branches, PR-Reviews, mindestens ein Release-Tag). | nicht-funktional | Z2, Z4 |

# Beschreibung Spiel

Das Projekt „TD-Shooter“ ist ein einfaches 2D-Top-Down-Shooter-Spiel, in dem der Spieler eine Figur aus der Vogelperspektive über ein Spielfeld steuert und gegen auftauchende Gegner antritt. Gesteuert wird die Spielfigur mit der Tastatur (z.B. WASD für Bewegung, und Maus zum Schiessen), während Gegner den Spieler verfolgen oder beschiessen und bei Kollision bzw. Treffern Lebenspunkte abziehen. Durch das Ausschalten von Gegnern erhält der Spieler Punkte; bei Erreichen einer definierten Punktzahl oder nach einer bestimmten Überlebenszeit gilt das Level als gewonnen, bei Verlust aller Lebenspunkte als verloren.

Technisch wird das Spiel als 2D-Spiel mit einer Python-Bibliothek (Pygame) umgesetzt und als ausführbare EXE für die Zielumgebung bereitgestellt, sodass es ohne Entwicklungsumgebung gestartet werden kann. Grafiken und Sounds sind bewusst einfach gehalten, um den Fokus auf eine stabile, gut steuerbare Spiellogik und die Umsetzung der Projekt- und Qualitätsanforderungen im Rahmen der sechs Kurstage zu legen.

# Testkonzept

# Testarten

| Nr | Testart | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

# Testrahmen

## Testvoraussetzungen

Tester, Vorkenntnisse

## Fehlerklassen

Festgestellte Fehler werden in Klassen 0-4 eingestuft

| Nr. | Fehlerklassen | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 0 | Fehlerfrei |  |
| 1 | Unwesentlicher Mangel |  |
| 2 | Leichter Mangel |  |
| 3 | Schwerer Mangel |  |
| 4 | Kritischer Mangel |  |

# Testfallbeschreibungen

| ID / Bezeichnung | T-001 | Referenz zu Anforderung & Abnahmekriterium | Nn z.B. die Qualitätsanforderungen im Ergebnis Systemanforderungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung |  |  |  |
| Testvoraussetzung |  |  |  |
| Testschritte |  |  |  |
| Erwartetes Ergebnis |  |  |  |

# Arbeitsjournal

Das Arbeitsjournal dient der Nachvollziehbarkeit der vom Team ausgeführten Arbeiten und wird in die Bewertung mit einbezogen.

# Initialisierung: Dienstag, 03.03.2026

| Tätigkeiten | Person | Aufwand geplant (Std) | Aufwand effektiv (Std) |
| --- | --- | --- | --- |
| Überschrift Beschreibung | alle | 4x3 | 4x3 |
| Überschrift Beschreibung |  |  |  |
| Total: |  |  |  |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| Beschreibung von Erfolgen und Misserfolgen (Problemen) |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Wer hat in welcher Form Hilfestellung erbracht |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Gedanken über das Vorgehen Was ist gut was würde ich besser machen |  |  |  |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| Wie weiter, nächste Schritte... |  |  |  |

# Konzept: Dienstag, 10.03.2026

| Tätigkeiten | Person | Aufwand geplant (Std) | Aufwand effektiv (Std) |
| --- | --- | --- | --- |
| Überschrift Beschreibung | alle | 4x3 | 4x3 |
| Überschrift Beschreibung |  |  |  |
| Total: |  |  |  |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| Beschreibung von Erfolgen und Misserfolgen (Problemen) |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Wer hat in welcher Form Hilfestellung erbracht |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Gedanken über das Vorgehen Was ist gut was würde ich besser machen |  |  |  |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| Wie weiter, nächste Schritte... |  |  |  |

# Realisierung: Dienstag, 17.03.2026

| Tätigkeiten | Person | Aufwand geplant (Std) | Aufwand effektiv (Std) |
| --- | --- | --- | --- |
| Überschrift Beschreibung | alle | 4x3 | 4x3 |
| Überschrift Beschreibung |  |  |  |
| Total: |  |  |  |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| Beschreibung von Erfolgen und Misserfolgen (Problemen) |  |  |  |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Wer hat in welcher Form Hilfestellung erbracht |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Gedanken über das Vorgehen Was ist gut was würde ich besser machen |  |  |  |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| Wie weiter, nächste Schritte... |  |  |  |

# Projektfreigabe

Hiermit bestätigt der Auftraggeber die Freigabe des Projekts:

________________________		_______________________

Der Auftraggeber		Der Projektleiter

(Ort, Datum, Unterschrift)		(Ort, Datum, Unterschrift)